# Поставка лабораторного оборудования

Демонстрационная закупочная документация

Извещение № ДЕМО-2026-014 · Заказчик: АНО «Учебный центр СБК» · Начальная цена: 4 850 000 руб. · Срок подачи: 18 сентября 2026 года, 12:00

# 1. Предмет и состав поставки

Поставщик выполняет поставку, монтаж, первичную настройку и обучение двух специалистов заказчика. Все наименования и реквизиты созданы специально для демонстрации функций приложения.

| № | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр учебный SP-200 | 2 шт. | 1 240 000 | 45 дней |
| 2 | Центрифуга лабораторная CL-24 | 4 шт. | 1 520 000 | 35 дней |
| 3 | Комплект дозаторов DP-8 | 10 компл. | 890 000 | 25 дней |
| 4 | Монтаж, настройка и обучение | 1 усл. | 1 200 000 | 50 дней |

# 2. Ключевые условия

Гарантия - не менее 24 месяцев с даты подписания акта.

Оплата - в течение 15 рабочих дней после приёмки.

Обеспечение заявки - 1% от начальной цены.

Требуется подтверждённый опыт двух сопоставимых поставок.

# 3. Матрица соответствия

Страница начата явным разрывом. Она помогает проверить сохранение границ страниц при обработке DOCX.

| Требование | Предложение участника | Статус |
| --- | --- | --- |
| Диапазон спектра 190-1100 нм | Модель SP-200: 185-1100 нм | Соответствует |
| Ротор не менее 24 мест | Ротор 24 x 15 мл включён | Соответствует |
| Обучение на площадке заказчика | 8 академических часов | Соответствует |
| Сервисный центр в регионе | Выезд инженера в течение 2 дней | Требует подтверждения |

# 4. Контрольный график

| Этап | Ответственный | Дата | Готовность |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ документации | Анна Волкова | 28.08.2026 | 100% |
| Запрос цен | Илья Морозов | 02.09.2026 | 70% |
| Проверка обеспечения | Мария Соколова | 08.09.2026 | 40% |
| Финальная проверка заявки | Руководитель группы | 17.09.2026 | 0% |

# 5. Декларация участника

ООО «Демо Лаб» подтверждает отсутствие задолженности, конфликта интересов и ограничений, препятствующих участию в закупке. Сведения в этом разделе являются вымышленными.

ИНН: 7700000000

КПП: 770001001

Адрес: г. Москва, Учебная улица, д. 10

Контакт: Елена Демова, +7 900 000-00-00

Подпись уполномоченного лица: ____________________

Дата: «___» __________ 2026 г.